Ejerlejlighedsforeningen Danas Plads 19 m.fl., generalforsamlingen 2022.
Bestyrelsens forslag til vedligeholdelsesplan og indbetaling til Grundfond i 2022
Forslag til godkendelse af
- retningslinjer for vedligeholdelsesplan 5 år
- indbetaling til Grundfonden i 2022
	2022	2023	2024	2025	2026
Kælder og fundament	0	0	0	0	0
Facader, sokler og gavle	500	100	0	0	0
Tag	0	0	0	0	0
Vedligehold vinduer mod gade	500	250	250	0	0
Udvendige døre	0	0	0	50	50
Trapper og udvendige trapper	0	350	250	250	250
Varmeanlæg	25	25	25	25	25
Kloak og afløb	0	25	25	25	25
Udvendige arealer	0	0	300	0	0
Vinduer mod gårdfacade	0	500	200	0	0
I alt	1025	1250	1050	350	350

Kælder og fundament:
· Ingen kendte poster for nærværende
Facader, sokler og gavle:
· Soklen både mod gaden og gården, trænger til en overhaling for manglende og fuger og beskadigede sten.
· Frontispicer på hele bygningen skal gennemgås og repareres.
· Kassetter repareres efter behov..
Tag:
· Ingen kendte poster for nærværende. Der kan dog komme poster på reparation af brandkamme.
Vedligehold vinduer mod gade:
· Niels Ebbesens Vej afsluttet i 2020. 1. etape på Carl Plougs Vej afsluttet i 2021. Vi fortsætter bygningen rundt efter behov.

Udvendige døre:
· Vi forventer der skal bruges penge herpå, når bitrapperne renoveres.

Trapper og udvendige trapper:
· Forude venter en renovering af bitrapperne. Bestyrelsen har dog besluttet at udsætte dette, indtil 2. etape af altanprojektet er gennemført, da vi forventer nogen trafik og slid på køkkentrapperne i den anledning. Da der er mange forskellige behov og ønsker til hvorledes bitrapperne istandsættes, opfordrer bestyrelsen til at beboerne samler sig i et udvalg..
Varmeanlæg:
· Ingen kendte poster for nærværende
Kloak og afløb:
· Mindre beløb afsat til løbende service og eftersyn af pumpebrønde og højtvandslukker.
Udvendige arealer:
· Afventer jordundersøgelse
Vinduer mod gårdfacade:
· Gennemgang og reparation af vinduer i store gård nærmer sig kraftigt. Vi vurderer dog det er bedst at vente til efter altanprojektet og grundig forberedelse. Vi vil tilbyde beboere med gamle vinduer at skifte til nye, mod dekort i pris for malerarbejde. 
Pga. den stigende inflation i samfundet, beregner vi en årlig stigning i indbetalinger til grundfonden på 2%. Herunder ses forbrug og udvikling i Grundfonden:
Grundfond (i kr. 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Primo	1598	1262	714	380	761
Indbetalinger	689	702	716	731	745
Vedligeholdelsesplan	1025	1250	1050	350	350
Netto påvirkning	-337	-548	-334	381	395
Ultimo	1262	714	380	761	1156


Det bemærkes at vedligeholdelsesplanen ikke er bindende men det er bestyrelsen der tager beslutning om hvornår hvilket arbejde skal iværksættes.  Det er midlerne i grundfonden der sætter rammen for arbejderne. Ligeledes bemærkes det at de enkelte vedligeholdelsesarbejder godkendes af generalforsamlingen for kun et år ad gangen.

FORSLAG:
Bestyrelsen stiller derfor forslag om at generalforsamlingen godkender den retningslinje der er nedlagt i ovenstående vedligeholdelsesplan, 5 år, samt at indbetalingen til grundfonden i 2022 øges med 2%, nemlig kr. 1.071 pr fordelingstal pr år.
16. februar 2022
Bestyrelsen, Ejerforeningen Danas Plads 19 m.fl.
